ส่วนที่ 1

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      พ.ศ.2548 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสี่ปีและแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น ทำให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนา    ในพื้นที่ดำเนินการ

ดังนั้น แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลตำบลทรายขาว จึงเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นี้ ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลตำบลทรายขาว มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น     มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/

กิจกรรมที่ตั้งไว้

2. เพื่อให้การตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานมีความชัดเจน

3. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของกิจกรรม/โครงการ

4. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส

5. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานได้ชัดเจน

ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       พ.ศ.2548 (หมวด 5 ข้อ 262) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินงานจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเองและโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อำเภอ หรือกิ่งอำเภอ แบบบูรณาการ

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนดำเนินการ

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่        ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงการแผนดำเนินงาน 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นนำร่างแผนดำเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อประกาศใช้ การประกาศแผนดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศขององค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนดำเนินงานการพัฒนา (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เมืองพัทยา/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล) ประจำปี เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์/แนวทางที่วางไว้

2. การดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลตำบลทรายขาวเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่วางไว้

3. สามารถตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานได้ชัดเจน

4. สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

5. ทราบถึงผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส

6. สามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้การใช้งบประมาณ

เป็นไปอย่างคุ้มค่าและประหยัด

ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้น แผนปฏิบัติการจึงมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นการดำเนินการ (Action Plan)

2. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจน และแสดงถึง

การดำเนินงานจริง

4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้าดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ 2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

2.1 บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ (แบบผด.01)

แบบผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการ             ที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนดำเนินงานตามแบบผด.01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100)

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบผด.02)

แบบผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท) /สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

แบบ ผด.01

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

2.1 สรุปงบหน้าแผนการดำเนินงาน

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ โครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1.3 แผนงานการพาณิชย์ 1.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 3 19 2 - | 3.57 22.62 2.38 | 1,069,000 6,621,653 943,000 - | 4.22 26.14 3.72 | กองช่าง |
| รวม | 24 | 28.57 | 8,633,653 | 34.08 |  |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม 2.1 แผนงานการศึกษา 2.2 แผนงานสาธารณสุข 2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน | 14 8 9 5 1 | 16.67 9.52 10.71 5.95 1.19 | 11,880,481 552,000 460,000 1,310,000 100,000 | 46.90 2.18 1.82 5.17 0.39 | กองการศึกษา |
| รวม | 37 | 44.04 | 14,302,481 | 56.46 |  |
| 3. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.1 แผนงานการเกษตร | 1 | 1.20 | 55,000 | 0.22 | สำนักปลัด |
| รวม | 1 | 1.20 | 55,000 | 0.22 |  |

แบบ ผด.01

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ โครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 6 - 3 | 7.14 3.57 | 600,000 810,000 | 2.37 3.20 | สำนักปลัด |
| รวม | 9 | 10.71 | 1,410,000 | 5.57 |  |
| 5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมภูมิปัญหาท้องถิ่นและ และส่งเสริมการท่องเที่ยว 5.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 10 | 11.90 | 810,000 | 3.20 | กองการศึกษา |
| รวม | 10 | 11.90 | 810,000 | 3.20 |  |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ 6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6.2 แผนงานการเกษตร | 1 2 | 1.20 2.38 | 60,000 60,000 | 0.236 0.236 | สำนักปลัด |
| รวม | 3 | 3.58 | 120,000 | 0.47 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 84 | 100 | 25,331,134 | 100 |  |

แบบ ผด.02

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

# แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) |  | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตำบลทรายขาว | โดยมีขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 42.40 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนหรือรายการประมาณราคาที่เทศบาลตำบลทรายขาวกำหนด | 499,600 | ทต.ทรายขาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างในพื้นที่ตำบลทรายขาว | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของเทศบาลตำบลทรายขาว | 200,000 | ต.ทรายขาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างศาลา อเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งคา | โดยมีขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ ทต.ทรายขาวกำหนด | 369,400 | หมู่ที่ 5 ต.ทรายขาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 3 |  | 1,069,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

# แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) |  | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกุโบร์ทับควาย หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว | โดยมีขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด ตามแบบแปลนที่ ทต.ทรายขาวกำหนด | 490,000 | หมู่ที่ 2 ต.ทรายขาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตีนซอย 2 หมู่ที่ 4 บ้านบ่อมะม่วง | โดยมีขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด ตามแบบแปลนที่ ทต.ทรายขาวกำหนด | 490,000 | หมู่ที่ 4 ต.ทรายขาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายเลียบเหมืองชลประทาน หมู่ที่ 3 บ้าน ห้วยพลูหนัง | โดยมีขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด ตามแบบแปลนที่ ทต.ทรายขาวกำหนด | 490,000 | หมู่ที่ 3 ต.ทรายขาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

# แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) |  | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักสงฆ์ บ้านพรุพี หมู่ที่ 7 บ้านพรุพี | โดยมีขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด ตามแบบแปลนที่ ทต.ทรายขาวกำหนด | 490,000 | หมู่ที่ 7 ต.ทรายขาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยไม้ยี้ หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งล้อ | โดยมีขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด ตามแบบแปลนที่ ทต.ทรายขาวกำหนด | 490,000 | หมู่ที่ 6 ต.ทรายขาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายห้วยลึก-ทับควาย หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก | โดยมีขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด ตามแบบแปลนที่ ทต.ทรายขาวกำหนด | 490,000 | หมู่ที่ 1 ต.ทรายขาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

# แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) |  | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะซอยเตาถ่าน | โดยติดตั้งโคมไฟฟ้าส่งถนน LED ขนาด 2x18 วัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ชุด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งประกอบ | 11,400 | หมู่ที่ 4 ต.ทรายขาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะทรายขาวใต้ | โดยติดตั้งโคมไฟฟ้าส่งถนน LED ขนาด 2x18 วัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชุด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งประกอบ | 19,100 | หมู่ที่ 3 ต.ทรายขาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะบ้านต้นกอ | โดยติดตั้งโคมไฟฟ้าส่งถนน LED ขนาด 2x18 วัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 49 ชุด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งประกอบ | 187,400 | หมู่ที่ 4 ต.ทรายขาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะบ้านใต้ | โดยติดตั้งโคมไฟฟ้าส่งถนน LED ขนาด 2x18 วัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 15 ชุด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งประกอบ | 57,400 | หมู่ที่ 3 ต.ทรายขาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะบ้านทรายขาว | โดยติดตั้งโคมไฟฟ้าส่งถนน LED ขนาด 2x18 วัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 15 ชุด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งประกอบ | 57,400 | หมู่ที่ 2 ต.ทรายขาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

# แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) |  | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12 | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะบ้านท้ายนา | โดยติดตั้งโคมไฟฟ้าส่งถนน LED ขนาด 2x18 วัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 13 ชุด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งประกอบ | 49,700 | หมู่ที่ 2 ต.ทรายขาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะบ้านท้ายพรุ (ท่าคลอง) | โดยติดตั้งโคมไฟฟ้าส่งถนน LED ขนาด 2x18 วัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 9 ชุดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งประกอบ | 34,400 | หมู่ที่ 2 ต.ทรายขาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะบ้านบ่อมะม่วง | โดยติดตั้งโคมไฟฟ้าส่งถนน LED ขนาด 2x18 วัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 52 ชุดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งประกอบ | 199,000 | หมู่ที่ 4 ต.ทรายขาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะบ้านห้วยพลูหนัง | โดยติดตั้งโคมไฟฟ้าส่งถนน LED ขนาด 2x18 วัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 9 ชุดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งประกอบ | 34,400 | หมู่ที่ 3 ต.ทรายขาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะบ้านห้วยลึก | โดยติดตั้งโคมไฟฟ้าส่งถนน LED ขนาด 2x18 วัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 26 ชุดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งประกอบ | 99,400 | หมู่ที่ 1 ต.ทรายขาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | โครงการบุกเบิกถนน สายด่านขาวลาย-ช่องจันทร์ หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว | โดยมีขนาดกว้าง 6 เมตร ผิวจราจร 4 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด ตามแบบแปลนที่ ทต.ทรายขาวกำหนด | 494,900 | หมู่ที่ 2 ต.ทรายขาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

# แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) |  | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 18 | โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของเทศบาลตำบลทรายขาว | 500,000 | ต.ทรายขาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | อุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลทรายขาว | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) สาขาคลองท่อม เพื่อเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลทรายขาว โดยมีรายละเอียดดังนี้ - ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะบ้านห้วยลึก โดยพาดสาย อลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 25 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 1,260 เมตร ติดตั้งดวงโคมขนาด 2*36 วัตต์ จำนวน 26 ชุด - ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สาธารณะบ้านท้ายพรุ โดยพาดสาย อลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 25 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 650 เมตร ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าขนาด 2*36 วัตต์ จำนวน 9 ชุด | 293,379.63 58,195.89 | หมู่ที่ 1 ต.ทรายขาว หมู่ที่ 2 ต.ทรายขาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

# แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) |  | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | - ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สาธารณะบ้านท้ายนา โดยพาดสาย อลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 25 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 890 เมตร ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าขนาด 2*36 วัตต์ จำนวน 13 ชุด ปักเสา คอนกรีตอัดแรงขนาด 8 เมตร จำนวน 16 ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 740 เมตร - ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สาธารณะบ้านทรายขาว โดยพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 25 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 800 เมตร ติดตั้งดวงโคมขนาด 2*36 วัตต์ จำนวน 15 ชุด - ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะบ้านใต้ โดยพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 25 ตาราง มิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 1,090 เมตร ติดตั้งดวงโคมขนาด2*36 วัตต์ จำนวน 15 ชุด | 333,613.51 81,096.08 98,654.34 | หมู่ที่ 2 ต.ทรายขาว หมู่ที่ 2 ต.ทรายขาว หมู่ที่ 3 ต.ทรายขาว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

# แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) |  | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | - ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สาธารณะบ้านทรายขาวใต้ โดยพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 25 มิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 500 เมตร ติดตั้งดวงโคมขนาด 2*36 วัตต์ จำนวน 5 ชุด ปักเสา คอนกรีตอัดแรงขนาด 8 เมตร จำนวน 2 ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 500 เมตร - ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สาธารณะบ้านห้วยพลูหนัง โดยพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 25 มิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 980 เมตร ติดตั้งดวงโคมขนาด 2*36 วัตต์ จำนวน 9 ชุด ปักเสา คอนกรีตอัดแรงขนาด 8 เมตร จำนวน 10 ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 740 เมตร | 102,159.96 198,255.55 | หมู่ที่ 3 ต.ทรายขาว หมู่ที่ 3 ต.ทรายขาว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

# แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) |  | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | - ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สาธารณะบ้านบ่อมะม่วง โดยพาดสาย อลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 25 มิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 4,300 เมตร ติดตั้งดวงโคมขนาด 2*36 วัตต์ จำนวน 52 ชุด - ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะซอยเตาถ่าน โดยพาดสาย อลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 25 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 180 เมตร ติดตั้งดวงโคมขนาด 2*36 วัตต์ จำนวน 3 ชุด ปักเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 8 เมตร จำนวน 2 ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 60 เมตร - ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สาธารณะบ้านต้นกอ โดยพาดสาย อลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 25 มิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น ระยะทาง4,170 เมตร ติดตั้งดวงโคมขนาด 2*36 วัตต์ จำนวน 49 ชุด | 387,051.30 41,530.78 343,215.04 | หมู่ที่ 4 ต.ทรายขาว หมู่ที่ 4 ต.ทรายขาว หมู่ที่ 4 ต.ทรายขาว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

# แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) |  | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | ปักเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 8 เมตร จำนวน 1 ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 มิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 160 เมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 19 |  | 6,621,653 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

# แผนงานการพาณิชย์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) |  | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านห้วยพลูหนัง | โดยวางท่อ HDPE (PIPE) ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น PN10 ระยะทางไม่น้อยกว่า 3,080 เมตร (สายท้ายพรุ) ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ ทต. ทรายขาวกำหนด | 499,000 | หมู่ที่ 3 ต.ทรายขาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการปรับปรุงติดตั้งระบบประปาแบบหอถังสูง (แบบโครงเหล็ก) บ้านบ่อมะม่วง | ติดตั้งระบบประปาแบบหอถังสูง (แบบโครงเหล็ก) ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ ทต.ทรายขาวกำหนด | 444,000 | หมู่ที่ 4 ต.ทรายขาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 2 |  | 943,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม

# แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) |  | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อส่งเสริมกิจกรรมงานวันเด็กแก่เด็กในตำบลทรายขาวและพื้นที่ใกล้เคียง | 200,000 | ต.ทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดทำรูปเล่ม | 10,000 | ศพด. ทั้ง 5 แห่ง | กอง การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตน้อย | เพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดง | 30,000 | ต.ทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ | เพื่อส่งเสริมกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการแก่เด็กเล็กของศพด.ในเขตตำบลทรายขาว | 20,000 | ต.ทรายขาว | กอง การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาหรือการจัดทัศนศึกษาดูงานแก่บุคลากรทางการศึกษา | 112,000 | ต.ทรายขาว | กอง การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำหลักสูตร จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับ การศึกษา | 10,000 | ศพด. ทั้ง 5 แห่ง | กอง การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม

# แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) |  | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของศพด.ที่อยู่ในความดูแลของ ทต. ทรายขาวและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดทรายขาวโดยเป็นค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว และค่าบริหารสถานศึกษา | 2,583,120 | ต.ทรายขาว | กอง การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้และรับประสบการณ์จากภายนอก | 50,000 | ภายใน ประเทศ | กอง การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการอาหารเสริม (นม) | เพื่อส่งเสริมสุขภาพการโภชนาการ ที่ดีแก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนในเขตตำบลทรายขาวสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) | 3,046,761 | ต.ทรายขาว | กอง การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนา เด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลทรายขาว | โดยก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งคา หมู่ที่ 5 มีความยาวรวม 189 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ ทต.ทรายขาวกำหนด | 493,000 | ศพด. บ้านทุ่งคา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม

# แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) |  | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนในเขตตำบลทรายขาว | เพื่อส่งเสริมสุขภาพโภชนาการที่ดีแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลทรายขาว | 4,988,000 | -ร.ร.บ้านทรายขาว -ร.ร.บ้านทุ่งคา -ร.ร.บ้าน บ่อมะม่วง -ร.ร.บ้านพรุพี -ร.ร.บ้าน ห้วยพลูหนัง -ร.ร.บ้าน ห้วยลึก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ เด็กเล็กศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดทรายขาว | เพื่อส่งเสริมสุขภาพโภชนาการที่ดี แก่เด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์อบรม เด็กก่อนเกณฑ์วัดทรายขาว | 176,400 | ศูนย์อบรมเด็ก ก่อนเกณฑ์ วัดทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | อุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็กศูนย์อบรมเด็กก่อน เกณฑ์วัดทรายขาว | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนรายหัวแก่เด็กก่อนเกณฑ์วัดทรายขาว | 61,200 | ศูนย์อบรมเด็ก ก่อนเกณฑ์ วัดทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการอบรมภาษามลายูกลางเบื้องต้น | เพื่อเป็นการจัดอบรมภาษามลายูกลางเบื้องต้นแก่เด็กและเยาวชนในตำบลทรายขาว | 50,000 | ต.ทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 14 |  | 11,830,481 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม

# แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) |  | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการขยะชุมชน เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การประชุม การจัดเวทีประชาคมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการลด การคัดแยกขยะ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อกำจัดขยะ ถังขยะ และอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ | 250,000 | ต.ทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ | 100,000 | ต.ทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | 30,000 | ต.ทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | อุดหนุนสาธารณสุขจังหวัดกระบี่เพื่อดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 20,000 | สาธารณสุข จังหวัดกระบี่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม

# แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) |  | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | อุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบลทรายขาวเพื่อดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่โรงเรียนในเขตตำบลทรายขาวในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา | 40,000 | โรงเรียนในเขตตำบลทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | อุดหนุนอำเภอคลองท่อมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของอำเภอคลองท่อม | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่อำเภอคลองท่อมในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 30,000 | อ. คลองท่อม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | อุดหนุนอำเภอคลองท่อมเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการ คลองท่อมเมืองสะอาด | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่อำเภอคลองท่อมในการดำเนินโครงการคลองท่อมเมืองสะอาด | 30,000 | อ.คลองท่อม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | อุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขในเขตตำบลทรายขาว | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนางานสาธารณสุขในเขตตำบลทรายขาวจำนวน 7 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 7,500 บาท | 52,000 | ต.ทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 8 |  | 552,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม

# แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) |  | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายให้แก่เด็กเล็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลทรายขาว | 30,000 | ต.ทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการแข่งขันฟุตบอล “อบจ.กระบี่คัพ” ต้านภัย ยาเสพติด ประจำปี 2561 | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายแก่เยาวชนในตำบลทรายขาว | 500,000 | ภายใน จ.กระบี่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการแข่งขันฟุตบอลยุวชน “อบจ.กระบี่คัพ” ประจำปี 2561 | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายแก่ยุวชนในตำบลทรายขาว | 80,000 | ภายใน จ.กระบี่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬา รัฐ-ราษฎร์ ร่วมต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ “ทต.ทรายขาวเกมส์” | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายแก่เยาวชน ประชาชน ในตำบลทรายขาว | 600,000 | ต.ทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | อุดหนุนการแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนในตำบลทรายขาว | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนที่เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนในตำบลทรายขาว | 100,000 | โรงเรียน ใน ต.ทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 5 |  | 1,310,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม

# แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) |  | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญในเขตพื้นที่ตำบลทรายขาว | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลทรายขาว เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ | 100,000 | ต.ทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม

# แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) |  | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม โรคเอดส์ และละเมิดสิทธิเด็กและสตรี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ กิจรรม โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม | 20,000 | ต.ทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ | 150,000 | ต.ทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ | 50,000 | ต.ทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนและในการสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวของประชาชนที่ได้รับเดือดร้อน ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ด้อยโอกาส หรืออยู่ในภาวะเดือดร้อนทุกข์ยากลำบาก | 100,000 | ต.ทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดอบรม ประชุมกลุ่มสตรีและจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพบทบาทสตรี | 50,000 | ต.ทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการสงเคราะห์เด็ก นักเรียน และผู้ด้อยโอกาสในเขตตำบลทรายขาว | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เช่น ผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่พึง | 30,000 | ต.ทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม

# แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) |  | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 20,000 | ต.ทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) เทศบาลตำบลทรายขาว | เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) เทศบาลตำบลทรายขาว | 10,000 | ต.ทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการอบรมวินัยจราจร ขับขี่ปลอดภัย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมวินัยจราจรแก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลทรายขาว | 30,000 | ต.ทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 9 |  | 460,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

3. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

# แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) |  | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสนับสนุนกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 30,000 (งานส่งเสริมฯ) 25,000 (งานอนุรักษ์ฯ) | ต.ทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 55,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง

# แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) |  | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดงานวันเทศบาล | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจรรมวันเทศบาล“24 เมษายน 2561” | 30,000 | ต.ทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดงานวันสำคัญและงานรัฐพิธี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญและงานรัฐพิธีต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันปิยมหาราช ฯลฯ | 100,000 | ต.ทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลทรายขาว โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุมประชาคมในระดับต่างๆ | 50,000 | ต.ทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตำบลทรายขาว | 100,000 | ต.ทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง

# แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) |  | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอคลองท่อม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารของ อปท.อำเภอคลองท่อม โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการบริหารศูนย์ฯ | 20,000 | อ.คลองท่อม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในพื้นที่ตำบลทรายขาว | 300,000 | ต.ทรายขาว | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 7 |  | 600,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง

# แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) |  | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทรายขาว | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในพื้นที่ตำบลทรายขาว | 30,000 | ต.ทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา ดูงานภายในประเทศ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศของพนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทรายขาว | 700,000 | ภายในประเทศ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสัมมนาคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตำบลทรายขาว | 80,000 | ต.ทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 3 |  | 810,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว

# แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) |  | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อนตำบลทรายขาว | 80,000 | ต.ทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการแข่งขันทักษะวิชาการด้านศาสนาอิสลาม (ฟัรดูอีน) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทดสอบความรู้คุรุสัมพันธ์ในแต่ละระดับแก่เด็กและเยาวชนตำบลทรายขาว | 70,000 | ต.ทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงเพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป | 30,000 | หมู่ที่ 3 บ้านห้วยพลูหนัง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตามวิถีอิสลาม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตามวิถีอิสลาม | 50,000 | ต.ทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการเมาว์ลิดกลางตำบลทรายขาว | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเมาว์ลิดกลางของเทศบาลตำบลทรายขาว | 250,000 | สนามกีฬา ทต.ทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมถือศีลอดเดือนรอมฎอน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมฮารีรายอ | 50,000 | ต.ทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเข้าพรรษา โดยมีการจัดประกวดขบวนการแห่เทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา | 50,000 | ต.ทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว

# แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) |  | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | อุดหนุนโครงการอบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการมัสยิดหมู่บ้านในตำบลทรายขาว จำนวน 10 มัสยิดในการดำเนินโครงการอบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด | 200,000 | ต.ทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | อุดหนุนโครงการสัมมนาวิชาการหน่วยสอบคุรุสัมพันธ์ที่ 78 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่มัสยิดบ้านห้วยลึกในการดำเนินโครงการสัมมนาวิชาการหน่วยสอบคุรุสัมพันธ์ที่ 78 | 20,000 | ต.ทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 10,000 | ต.ทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 10 |  | 810,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้

# แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) |  | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน | เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในตำบลทรายขาวโดยจัดการฝึกอบรมอาชีพ | 60,000 | ต.ทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้

# แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) |  | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว ครอบครัวพอเพียง หลีกเลี่ยงสารเคมี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจรรม ค่าพันธุ์พืช ฯลฯ | 30,000 | ต.ทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น | 30,000 | ต.ทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02/1

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เก้าอี้สำนักงาน | เบาะนั่งทำจากหนังเทียม มีที่วางแขน ล้อเลื่อน และพนักพิงสามารถปรับเอนได้ | 4,000 | ทต.ทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน | แบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า 26,000 บีทียู ฯลฯ | 52,000 | ทต.ทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โต๊ะทำงาน | โต๊ะเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 3.5X2.0 ฟุต มีลิ้นชักสำหรับเก็บของ | 10,000 | ทต.ทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โต๊ะพับอเนกประสงค์ | หน้าโต๊ะทำจากพลาสติกที่มีความคงทน ขนาดไม่น้อยกว่า 5.0X2.0ฟุต ขาโต๊ะพับได้ทำจากเหล็ก | 25,000 | ทต.ทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | เก้าอี้สำนักงาน | ผลิตจากหนัง มีขนาดไม่น้อยกว่า 54x59x95 ซม. มีพนักพิง สามารถปรับระดับได้ | 10,000 | ทต.ทรายขาว | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | เก้าอี้สำนักงานสำหรับนักบริหาร | พนักพิงและที่นั่งขั้นโครงไม้บุฟองน้ำ หุ้มหนัง PU Leather ที่นั่งเสริมสปริงคอยส์ ช่วยกระจายน้ำหนักได้ดี ขาเหล็กโครเมียม ล้อไนล่อน ปรับการยืดหยุ่นของการโยกเยนได้ สามารถปรับระดับความสูงของเก้าอี้ได้ | 15,000 | ทต.ทรายขาว | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 6 |  | 116,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02/1

1.2 แผนงานการศึกษา

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เก้าอี้สำนักงาน | ผลิตจากหนัง มีขนาดไม่น้อยกว่า 45x59x95 ซม. มีพนักพิง สามารถปรับระดับได้ | 4,000 | ทต.ทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โต๊ะคอมพิวเตอร์ | มีขนาดไม่น้อยกว่า 100x50 ซม. ทำจากวัสดุไม้เทียม กันน้ำและรอยขูดขีด มีที่วางคีย์บอร์ด และที่วางซีพียู | 10,000 | ทต.ทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | พัดลมโคจรชนิด ติดฝาผนัง | มีขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว ปรับระดับแรงลมได้ 3 ระดับ | 20,000 | ศพด.ในเขต ทต.ทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 3 |  | 34,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ตู้เก็บเอกสาร | เป็นตู้เหล็ก มีขนาดไม่น้อยกว่า 90x45x180 ซม. มีบานประตูทึบแบบเลื่อนเปิด-ปิด มีชั้นวางเอกสารจำนวน 4 ชั้น สามารถปรับระดับความสูงของชั้นได้ | 8,000 | ทต.ทรายขาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02/1

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน | มีขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 16,000 | ทต.ทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เครื่องสำรองไฟฟ้า | ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 2,800 | ทต.ทรายขาว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ | ชนิดขาวดำ สามารถพิมพ์ 18 หน้า/นาที ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 3,300 | ทต.ทรายขาว | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | เครื่องสำรองไฟฟ้า | ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 14,000 | ทต.ทรายขาว | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 4 |  | 36,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2 แผนงานการศึกษา

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | มีขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 32,000 | - ศพด.บ้านทรายขาว - ศพด.บ้านพรุพี | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เครื่องพิมพ์ | เป็นชนิดแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึก (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 8,600 | - ศพด.บ้านทรายขาว - ศพด.บ้านพรุพี | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เครื่องสำรองไฟฟ้า | ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 5,600 | - ศพด.บ้านทรายขาว - ศพด.บ้านพรุพี | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 3 |  | 46,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก | - มีหน่วยประมวลผล (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณ์พื้นฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB ฯลฯ | 16,000 | ทต.ทรายขาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เครื่องสำรองไฟฟ้า | ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 5,600 | ทต.ทรายขาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 2 |  | 21,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02/1

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

3. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

3.1 แผนงานการศึกษา

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล | มีความละเอียด 16 ล้านพิกเซล | 9,000 | ทต.ทรายขาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 9,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02/1

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

3. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

3.1 แผนงานการศึกษา

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง | เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง (บ้านน้อย 2 ชั้น) จำนวน 5 ชุด มีขนาดไม่น้อยกว่า 178x302x174ซม. ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิเอทธีลีนเกรด A ซึ่งมีคุณสมบัติยืดหยุ่นสูง ทนต่ออุณหภูมิสูงได้ดี และทนทานต่อแรงกระแทกเป็นเกรดที่เหมาะกับเครื่องเล่นกลางแจ้ง ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก.685-2540 อุตสาหกรรมประเภทของเล่น | 250,000 | ศพด. ทั้ง 5 ศูนย์ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 250,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ภาคผนวก